Comptes-Rendus des réunions de travail

Réunion n°1 :
Lieu et Date	Université de Rouen, le 14/10/2016
Membres présents / Baudin Jordan / Caron Franck / Gille Nicolas / Leplumey Camille / Pommier Grégoire / Rabou Khalid (1h)	Intervenants / Mr. Karim Abdellah-Godard
Résumé par	Horaire de la réunion	Référence
Caron Franck	09h00 → 12h00	R001
Récapitulatif
Première réunion avec l’équipe du projet SmartLogger. / Durant la première moitié de la séance, nous avons eu nos premières discussions sur la marche à suivre et sur l’organisation au sein de l’équipe : / Sélection du chef d’équipe : Franck. / Sélection de technologies de contact, pour améliorer les communications en interne (Slack, Discord). / Mise en commun des coordonnées des membres de l’équipe. / Création d’un dépôt GIT, associé au projet. / Sur la seconde moitié de la séance, nous avons démarré l’écriture de la STB. Nous avons étudié le sujet afin d’en ressortir les différents aspects, et effectué un brainstorming pour identifier le besoin client, les fonctions principales devant être réalisées par le produit final, etc.

Réunion n°2 :
Lieu et Date	Université de Rouen, le 21/10/2016
Membres présents / Caron Franck / Gille Nicolas / Leplumey Camille / Pommier Grégoire / Rabou Khalid	Intervenants / Mr. Jonathan Germond
Résumé par	Horaire de la réunion	Référence
Caron Franck	10h00 → 11h30	R002
Récapitulatif
Cette réunion permit de réaliser la première rencontre entre l'équipe de projet et le client. / Nous avons démarré par des formalités concernant l'organisation établie (rôle de chacun, etc.), et les différents moyens mis en place, afin de faciliter la communication entre les acteurs du projet (notamment, via les applications Slack et Git). / Dès lors, nous avons commencé par demander une explication plus approfondie du travail à réaliser : son contexte d'exécution, la façon dont il sera utilisé, les critères à respecter… Nous avons ainsi évoqué divers sujets en rapport avec la définition du besoin, ce qui nous a permis par la suite, de pouvoir commencer la rédaction du document de Spécification Technique du Besoin : / Tout d'abord, l'application finale sera utilisée par l'entreprise cliente en interne, afin de pouvoir surveiller l'activité de leurs autres applications. De ce fait, l'application sera amenée à gérer des flux de données de taille raisonnable (de l'ordre du Mo). / Ces flux de données ne seront pas standardisés en une norme unique, il faudra donc s'adapter à différents formats d'entrée, et faciliter les futures adaptations. / De même, les algorithmes d'apprentissage du système pourront être remplacés, au cours de la vie du système. Il faudra donc opter pour une programmation très modulaire dans le but de faciliter toute modification « à chaud ». / Le logiciel devra conserver TOUTES les données dont il aura effectué le traitement, il faudra donc prévoir des solutions de stockage efficaces. Suite aux recommandations, nous nous orienterons vers l'emploi d'une base de données NoSQL. / Ce dernier n'effectuera des alertes que si les analyses des données révèle une défaillance (équivalent à un Warning, ou une Erreur). L'ampleur de l'alerte dépendra du niveau de criticité de cette défaillance (Échelle à définir ultérieurement par nos soins). / Le système fonctionnera sur un serveur Linux (de type Apache Mesos) de l'entreprise. Il devra être conçu de manière à pouvoir fonctionner sur de (très) longues périodes de fonctionnement (dans l'idéal, ce dernier ne devrait pas s'arrêter). Ses réponses seront à envoyer en temps-réel (ou presque, en notifiant de manière périodique toutes les n secondes). / Le client nous a également fait part des ses recommandations, à propos des technologies à utiliser : / Pour l'interface utilisateur : Angular 2 (Réalisation), L.E.S.S (Affichage). / Pour le mécanisme d'apprentissage du système : Bibliothèque Spark + Langage Scala / Pour toute partie applicative : Utilisation du framework Spring Boot. / Du fait que ses technologies sont connues par l'entreprise, et qu'il s'agisse de technologies à la fois récentes et efficaces, nous allons certainement opter pour ces technologies, lors de la future phase de réalisation.

Réunion n°3 :
Lieu et Date	Université de Rouen, le 04/11/2016
Membres présents / Baudin Jordan / Caron Franck / Gille Nicolas / Leplumey Camille / Pommier Grégoire	Intervenants / Mr. Karim Abdellah-Godard
Résumé par	Horaire de la réunion	Référence
Caron Franck	9h00 → 12h00	R003
Récapitulatif
Deuxième réunion dans le cadre du TP de Gestion de Projets. Afin de préparer la séance, nous avions rédigé la première version de notre document de Spécification Technique des Besoins. / Ainsi, Mr. Abdellah-Godard nous a fait part de ses conseils et critiques à propos du document, dans le but de pouvoir faciliter son amélioration future : / Améliorer la définition des exigences en vérifiant que chacune est mesurable. / Décrire de manière encore plus précise les cas d’utilisation. / Nous avons ensuite démarré la rédaction de notre Document d’Architecture Logicielle. / A cet effet, nous avons commencé par schématiser le fonctionnement du logiciel selon les cas d’utilisation définies au préalables par la STB. / Nous avons alors dégagé des cas systèmes alternatifs (e.g : gestion des données invalides) qui augmentent la documentation pré-établie. / Dès lors, nous avons compartimenté les différentes fonctionnalités au sein de modules afin de respecter au maximum les différents critères de modularité de notre projet : / Input : Module d’entrée de notre applicatif. Il se charge de la récupération des données envoyés à notre système, les adapte en un format unique et vérifie leur validité. / Output : Module de sortie. Il se charge d’effectuer les opérations d’alerte ou de redirection nécessaire, à l’issue du traitement d’un jeu de données. / Machine Learning : Module comprenant la partie analytique de notre système. Ce module prendra en entrée des données valide. / Database : Module de gestion de la base de données. Contient l’intégralité des données ayant été manipulées par le systèmes (données traitées, données non traitées et données invalides). / Ces modules correspondent à un schéma d’architecture de premier niveau, définissant les composants majeurs de notre système. / Le travail futur à réaliser sera donc de préciser le contenu de ces modules. Puis de définir les principales fonctions de ces dernières. Nous pourrons alors finaliser la rédaction du DAL.

Réunion n°4 :
Lieu et Date	Université de Rouen, le 18/11/2016
Membres présents / Baudin Jordan / Caron Franck / Gille Nicolas / Leplumey Camille / Pommier Grégoire / Rabou Khalid	Intervenants / Mr. Karim Abdellah-Godard
Résumé par	Horaire de la réunion	Référence
Caron Franck	9h00 → 12h00	R004
Récapitulatif
Troisième réunion dans le cadre du TP de Gestion de Projets. Afin de préparer la séance, nous avions augmenté le contenu de notre document de Spécification Technique des Besoins, et réalisé une première version de notre Document d'Architecture Logicielle. / Points abordés lors de la séance: / Conseils de Mr. Godard sur le type d’interactions à adopter avec le client. / Désignation des groupes de recherches sur les différentes technologies à employer. / Simplification de la STB (car les schémas d'illustration s'avéraient bien trop techniques) / Correctifs divers sur le DAL : Format des diagrammes tels que l'ajout des acteurs externes et généralisation en couche du diagramme principale avec les technologies appliquées à chaque partie. / Explication sur la rédaction du CdR (Document de formalisation des procédures futures de tests).

Réunion n°5 :
Lieu et Date	Université de Rouen, le 02/12/2016
Membres présents / Baudin Jordan / Caron Franck / Gille Nicolas / Leplumey Camille / Pommier Grégoire / Rabou Khalid	Intervenants / Mr. Karim Abdellah-Godard
Résumé par	Horaire de la réunion	Référence
Caron Franck	9h00 → 12h00	R005
Récapitulatif
Quatrième réunion dans le cadre du TP de Gestion de Projets. / Pour préparer cette séance, nous avions grandement augmenté le contenu de notre Document d'Architecture Logicielle, en fournissant des détails supplémentaires sur le contenu des modules principaux. Nous avions également simplifiés certains aspect de la STB, de par les recommandations de la dernière réunion. / Points abordés lors de la séance: / Premières discussions sur la répartition des rôles au sein de l'équipe / Discussions sur le DAL : Mise en commun des travaux, et review avec l'équipe. / Explication sur la rédaction d'un plan de développement / Premières avancées concernant l'analyse des risques (analyse de la composition de l'équipe, mise en avant des principales problématiques de notre sujet) / Début de la rédaction du CdR

Réunion n°6 :
Lieu et Date	Université de Rouen, le 09/12/2016
Membres présents / Baudin Jordan / Caron Franck / Gille Nicolas / Leplumey Camille / Pommier Grégoire	Intervenants / Mme. Lina Soualmia
Résumé par	Horaire de la réunion	Référence
Caron Franck	15h30 → 16h30	R006
Récapitulatif
Première réunion avec notre référente, afin de lui présenter les différentes avancées du projet. / Nous avons commencé par présenter la thématique et la problématique principale du sujet, afin d'en faire ressortir les différentes contraintes qui ont définis notre approche (Nouvelles technologies à employer, Le système doit être facilement modifiable…). / Ensuite, nous lui avons montré le contenu des différents documents techniques produits, pour expliciter l'architecture du système, tel que l'avons conçu.

Réunion n°7 :
Lieu et Date	Université de Rouen, le 16/12/2016
Membres présents / Baudin Jordan / Caron Franck / Gille Nicolas / Leplumey Camille / Pommier Grégoire	Intervenants / Mr. Karim Abdellah-Godard
Résumé par	Horaire de la réunion	Référence
Caron Franck	9h00 → 12h00	R007
Récapitulatif
Dernière réunion dans le cadre du TP de Gestion de Projets. / Pour préparer cette séance, nous encore augmenté le contenu de notre Document d'Architecture Logicielle, en détaillant notre schéma d'architecture de manière plus technique (Classes et fonctions). Nous avions également rédigés des premières versions de tous les documents à fournir (CdR, AdR et PdD) / Points abordés lors de la séance: / Attribution des rôles au sein de l'équipe / Discussions sur les liens entre les documentations produites et d'éventuelles améliorations à réaliser : / DAL : Améliorer la structure du document / CDR : Ajouter d'une catégorie reliant exigences et tests / AdR : Ajouter des actions à réaliser si l'une des situations à risque se déclare / PdD : Ajouter un diagramme de Gantt, et expliciter les tâches des itérations