## ANALYSE DES RISQUES

Version :	0.1

Date :	13/12/2016

Rédigé par :	L’équipe SmartLogger

Relu par :	L’équipe SmartLogger

Approuvé par :	---

        Signature du superviseur :

Objectif : Ce document est destiné à traduire les différents risques pouvant impliquer diverses perturbations lors du déroulement du projet.

# HISTORIQUE DE LA DOCUMENTATION

Version	Date	Modifications réalisées
0.1	13/12/2016	Création du document

# Documents applicables et de référence
- Le document d'Architecture Logicielle : DAL.pdf
- Le document de Spécification Technique du Besoin : STB.pdf
- Le document de présentation client : SmartLogger.pdf

# Listing des risques majeurs
# Manque d'expertise dans certaines technologies clés
Risque n°1	Manque d'expertise dans certaines technologies clés	Probabilité : 100 %
Période	Toute la durée du projet.
Description	La réalisation du projet repose majoritairement sur l'emploi de technologies, qui sont majoritairement nouvelles pour toute l'équipe : NoSQL, Scala… / Ces technologies concernent des nouveaux langages à apprendre, mais également de nouveaux frameworks/APIs à utiliser. / De ce fait, notre niveau technique dans la manipulation de ces outils est en constante amélioration, ce qui implique que nous sommes pas à un niveau optimal pour assurer une production la plus rapide possible, et que nous devrons toujours consacrer une partie du temps disponible à étudier ces technologies.
Problèmes / potentiels	Réduction du temps consacré à la réalisation pour que chaque élément de l'équipe puisse étudier les technologies / Augmentation des temps de conception/développement (dû à la non-expertise) / Estimation difficile du temps requis des phases de réalisation
Solution(s) de prévention	Spécialiser chaque membre de l'équipe dans une technologie clé, et organiser des sessions de communication autour des recherches effectuées. / Simplifier les accès aux documentations disponibles sur les différents langages/APIs, via le wiki interne à l'équipe.

# Problèmes liés à l'organisation temporelle
Risque	Problèmes liés à l'organisation temporelle	Probabilité : 50 %
Période	A partir du début du développement, jusqu'en fin de projet.
Description	L'équipe n'étant composée que d'étudiants en 1ère année de Master, l'organisation de l'équipe ne peut se réaliser qu'autour de l'emploi du temps déterminé par notre cursus. / Cependant, ce dernier est relativement instable et peut engendrer des phases à vide, tout comme des phases de travail intensif. Il sera donc indispensable d'adopter une stratégie d'organisation adaptée à ces fluctuations. / De plus, le travail supplémentaire à fournir pour les projets de fin d'année, réduira drastiquement le temps disponible en fin de projet (période du mois d'Avril à Mai)
Problèmes / potentiels	Impossibilité de travailler à horaires fixes / Réduction du temps disponible à partir du mois d'Avril
Solution(s) de prévention	Adopter des créneaux de travail souples et convenablement répartis. / Répartir majoritairement la charge de travail à réaliser sur la première partie du semestre (70 %/30 %, ou 80 %/20 % si possible). / Débuter les itérations par les processus les plus longs et les plus complexes, afin de s'assurer des tâches faisables en fin de développement.

# Incompatibilité potentielle sur le matériel client

Risque	Incompatibilité potentielle sur le matériel client	Probabilité : 20 %
Période	Dès le début des livraisons au client.
Description	Le type de matériel sur lequel devra fonctionner le système, a été défini de façon incomplète. Nous savons quels outils utiliser, et sur quel type d'OS (Linux), mais nous ne connaissons pas les version précises utilisées par l'entreprise. / Il faudra donc craindre des problèmes de compatibilité lors des phases de test.
Problèmes / potentiels	Incompatibilités entre les composants logiciels utilisés par le système, et ceux utilisés par l'entreprise.
Solution(s) de prévention	Prévoir un temps supplémentaire pour les phases de tests, afin de pouvoir corriger d'éventuels problèmes de mise en place ou de compatibilité.