## CAHIER DE RECETTE

Version :	0.2

Date :	14/12/16

Rédigé par :	L'équipe SmartLogger

Relu par :	L'équipe SmartLogger

Objectif : Ce document est consacré à la définition des moyens et des procédés mis en œuvre pour assurer la recette du produit logiciel développé.
L’objectif de la recette ou validation est de vérifier que le logiciel est conforme à la spécification référencée au chapitre 2 et qu’il répond aux attentes exprimées dans le cahier des charges initial.
Le cahier de recette recense les objectifs de tests de validation et les moyens nécessaires pour les atteindre. Il précise
- les conditions à satisfaire préalablement à l’ exécution des tests,
- les moyens matériels requis (plate-forme de tests),
- la logique de leur déroulement (étapes successives),
- les conditions d’arrêt.
Le document de validation fait partie des documents contractuels du projet, au même titre que les spécifications techniques.

# HISTORIQUE DE LA DOCUMENTATION

Version	Date	Modifications réalisées
0.1	11/12/16	Création
0.2	05/01/17	Modifications de la partie 3

# Documents applicables et de référence
- Le document de Spécifications Techniques des Besoins : STB.pdf.
- Le document d'architecture du logiciel : DAL.pdf
- Le Glossaire des termes techniques et des acronymes : Glossaire.pdf

# Environnement de test
La plate-forme cible du projet est un serveur Linux, ainsi dans l'optique d'effectuer des tests sur un système le plus proche possible de l'original, nous allons travailler sur des Systèmes Linux uniquement, sachant que les systèmes Microsoft ont été écartés par le client.

Site de réalisation des tests :
- Réalisation des tests sur nos machines personnelles.
- Potentiellement un serveur présent directement sur le site client.

Configurations matérielles utilisées :
Système Linux (Fedora, Ubuntu)
Outils de test mis en œuvre :
JUnit pour les tests unitaires de la partie Scala et Java du projet.
# Stratégie de tests

Test Fonctionnel : [UC-001] Fonctionnement principal
Objectif :		Vérifier le fonctionnement principal de l'application
Éléments à tester :		Réception des données externe / Conversion des données dans le bon format / Vérification de la validité des données / Stockage des données dans la base de données / Analyse du module analytique fonctionnelle / Adaptation du comportement en fonction des résultats / Envoie potentiel d'alerte
Pré requis :		Un serveur fonctionnel, avec une connexion internet permettant de recevoir des flux HTTP depuis d'autres services web.
Initialisation :		On lance le script de démarrage de l'application afin qu'elle s'installe tout seule.
Scénario :
Id	Démarche			Modules	Comportement attendu		Exigences Validée
1	On lance le script de démarrage.			Module complet	Le système se lance et le module analytique effectue correctement son travail.		OP-1 / OP-4

Rapport de test			 Testé par :			Le :
Fonctionnalité :			Conformité :			Ergonomie :
 Excellente /  Bonne /  Moyenne /  Faible			 Excellente /  Moyenne /  Faible			 Excellente /  Moyenne /  Faible
Commentaire : / Fiches d’anomalies émises :					Approbation :

Test Fonctionnel : [UC-002] Détection de données erronées
Objectif :		Vérifier que le système détecte correctement les données erronées.
Éléments à tester :		Réception des données externe / Conversion des données dans le bon format / Vérification de la validité des données
Pré requis :		Un serveur fonctionnel, avec une connexion internet permettant de recevoir des flux HTTP depuis d'autres services web. / La réception de données erronées depuis le flux HTTP
Initialisation :		On envoie des données invalides depuis le flux HTTP
Scénario :
Id	Démarche			Modules	Comportement attendu		Exigences Validée
1	On envoie des données erronées depuis la vue de l'application ou part le biais d'un flux HTTP.			Module E/S	Le système reçoit une données depuis l'application elle-même ou depuis un flux HTTP.		IN-1 / OP-1
2	Le système traite et converti le flux en données exploitable.			Module C/V	Le système à converti les données dans le format du système.		IN-1 / OP-5
3	Le système effectue la vérification des données			Module C/V	Le système vérifie la validité des données et préviens l'utilisateur que les données sont invalides (si celle-ci sont invalides).		IN-1 / OP-5
4	Le système stocke les données afin de les traiter ultérieurement.			Module de Gestion des Données	Le système stocke les données dans une base de données dédiée aux stockages des données non traitable ou non acceptable.		OP-3
5	Le système envoie une alerte à l'utilisateur pour le prévenir d'une données erronées.			Module E/S	Le système envoie une alerte via un canal choisi.		IN-2 / OP-2

Rapport de test			 Testé par :			Le :
Fonctionnalité :			Conformité :			Ergonomie :
 Excellente /  Bonne /  Moyenne /  Faible			 Excellente /  Moyenne /  Faible			 Excellente /  Moyenne /  Faible
Commentaire : / Fiches d’anomalies émises :					Approbation :

Test Fonctionnel : [UC-003] Réutilisation des données
Objectif :		Vérifier que le système puisse accepter des données utilisateur.
Éléments à tester :		Réception des données interne / Conversion des données dans le bon format (si nécessaire) / Vérification de la validité des données / Analyse des données / Apprentissage du module analytique / Sauvegarde des données dans la base de données
Pré requis :		Le système doit être opérationnel, l'opérateur doit avoir accès au service web de l'application afin d'envoyer les données à la machine d'apprentissage.
Initialisation :		L'opérateur se connecte au serveur web via un navigateur web, et possède un jeu de données qu'il souhaite envoyer à la machine
Scénario :
Id	Démarche			Modules	Comportement attendu		Exigences Validée
1	On se connecte au système depuis un navigateur web et la page principal de l'application s'ouvre.			Module d'Interface Utilisateur	L'application web s'ouvre et l'opérateur se retrouve sur la page principal de l'application web.		OP-1 / IN-1
2	L'opérateur clique sur un lien permettant d'afficher la page des données qu'il souhaite refaire traiter par le système.			Module d'Interface Utilisateur	L'application web affiche une page contenant les données que le système peut traiter afin que celui-ci les retraite.		OP-5 / IN-1
3	L'opérateur choisie les données qu'il souhaite refaire travailler au système.			Module d'Interface Utilisateur	L'opérateur choisie les données qu'il souhaite faire traiter à nouveaux par le système.		OP-5 / IN-1
4	Le système reçoit les données a retravailler.			Module de C/V	Le système reçoit les données a retravailler pour modifier son comportement ou ajouter de nouveaux flux d'entrée.		OP-5
5	Le système effectue l'analyse des données afin de modifier son comportement ou d'apprendre de nouveaux flux d'entrée.			Module Analytique	Le système exécute l'analyse des données que lui envoie l'opérateur de l'application.		OP-5
6	Le système apprends des données reçus.			Module Analytique	Le système apprends des nouvelles données reçues et modifie son comportement en conséquence.		OP-2
7	Le système sauvegarde les modification de son comportement dans la base de données correspondante.			Module de Gestion des Données	Le système stocke le modification de son comportement dans la base de données correspondante.		OP-3
Rapport de test			 Testé par :			Le :
Fonctionnalité :			Conformité :			Ergonomie :
 Excellente /  Bonne /  Moyenne /  Faible			 Excellente /  Moyenne /  Faible			 Excellente /  Moyenne /  Faible
Commentaire : / Fiches d’anomalies émises :					Approbation :

Test Fonctionnel : [UC-004] Entrainement du système
Objectif :		Vérifier que le système puisse être entrainé depuis l'application web par un entraineur.
Éléments à tester :		Réception des données interne / Conversion des données dans le bon format / Vérification des données valides / Analyse des données / Apprentissage du module analytique / Sauvegarde des données dans la base de données / Affichage des résultats du traitement sur l'application web
Pré requis :		Le système doit être opérationnel, l'opérateur doit avoir accès au service web de l'application afin d'envoyer les données à la machine d'apprentissage.
Initialisation :		L'opérateur se connecte au serveur web via un navigateur web, et possède un jeu de données qu'il souhaite envoyer à la machine
Scénario :
Id	Démarche			Modules	Comportement attendu		Exigences Validée
1	On se connecte au système depuis un navigateur web et la page principal de l'application s'ouvre.			Module d'Interface Utilisateur	L'application web s'ouvre et l'opérateur se retrouve sur la page principal de l'application web.		OP-1 / IN-1
2	L'entraineur clique sur un lien permettant d'afficher la page d'envoi de jeux de données.			Module d'Interface Utilisateur	L'application web affiche une page permettant à l'entraineur d'envoyer des jeux de données.		OP-5 / IN-1
3	L'opérateur prépare les jeux de données à envoyé et les envoies depuis l'application web.			Module d'Interface Utilisateur / Module E/S	L'opérateur envoie les données qu'il souhaite faire traiter par le système.		OP-5 / IN-1
4	Le système traite et converti le flux en données exploitable.			Module de C/V	Le système à converti les données dans le format du système.		OP-5
5	Le système effectue la vérification des données			Module de C/V	Le système vérifie la validité des données et préviens l'utilisateur que les données sont invalides (si celle-ci sont invalides).		OP-5
6	Le système effectue l'analyse des données afin de modifier son comportement ou d'apprendre de nouveaux flux d'entrée.			Module Analytique	Le système exécute l'analyse des données que lui envoie l'opérateur de l'application.		OP-5
7	Le système sauvegarde les modification de son comportement dans la base de données correspondante.			Module de Gestion des Données	Le système stocke le modification de son comportement dans la base de données correspondante.		OP-3
8	Le système renvoie le résultat de son apprentissage sur l'application web			Module d'Interface Utilisateur	Le système envoie le résultat de son apprentissage sous une forme lisible afin que l'entraineur puisse voir les modifications de comportement effectuées.		IN-1 / OP-5
Rapport de test			 Testé par :			Le :
Fonctionnalité :			Conformité :			Ergonomie :
 Excellente /  Bonne /  Moyenne /  Faible			 Excellente /  Moyenne /  Faible			 Excellente /  Moyenne /  Faible
Commentaire : / Fiches d’anomalies émises :					Approbation :

Test Fonctionnel : [UC-005] Consultation des données
Objectif :		Vérifier qu'un utilisateur puisse consulter les données du module analytique
Éléments à tester :		Accès au système depuis un navigateur web / Consulter l'état de la base de données
Pré requis :		Le système doit être en fonctionnement. / Un navigateur web est requis, ainsi que la présence de la base de données.
Initialisation :		On se connecte à l'application depuis un navigateur web présente dans le même réseau interne.
Scénario :
Id	Démarche			Modules	Comportement attendu		Exigences Validée
1	On se connecte au système depuis un navigateur web et la page principal de l'application s'ouvre			Module d'Interface Utilisateur	L'application web s'ouvre et l'opérateur se retrouve sur la page principal de l'application web.		OP-1 / IN-1
2	L'entraineur clique sur un lien affichant les données			Module d'Interface Utilisateur	L'entraineur arrive sur la page de consultation des différentes tables		OP-5 / IN-1
3	L'entraineur choisi les données qu'il souhaite consulté depuis une liste			Module d'Interface Utilisateur	L'entraineur choisi les données et la page charge le contenu à afficher.		OP-5 / IN-1
4	Le système interroge la table mentionnée ci-dessus.			Module E/S, Module de Gestion des Données	Le système consulte la base de donnée souhaitée par l'entraineur		OP-3
5	Le système renvoie le contenu de la table.			Module d'E/S	Le système renvoie le résultat de la requête vers la page de consultation.		OP-3
6	Le résultat est affiché sur la page de consultation.			Module d'Interface Utilisateur	La page affiche le contenu de la table.		OP-3
Rapport de test			 Testé par :			Le :
Fonctionnalité :			Conformité :			Ergonomie :
 Excellente /  Bonne /  Moyenne /  Faible			 Excellente /  Moyenne /  Faible			 Excellente /  Moyenne /  Faible
Commentaire : / Fiches d’anomalies émises :					Approbation :

Test Fonctionnel : [UC-006] Ajustement du comportement
Objectif :		Vérifier que le système détecte correctement les données erronées.
Éléments à tester :		Réception des données externe / Conversion des données dans le bon format / Vérification des données valides
Pré requis :		Un serveur fonctionnel, avec une connexion internet permettant de recevoir des flux HTTP depuis d'autres services web. / La réception de données erronées depuis le flux HTTP
Initialisation :		On se connecte à l'application depuis un navigateur web présente dans le même réseau interne.
Scénario :
Id	Démarche			Modules	Comportement attendu		Exigences Validée
1	On se connecte au système depuis un navigateur web et la page principal de l'application s'ouvre			Module d'Interface Utilisateur	L'application web s'ouvre et l'opérateur se retrouve sur la page principal de l'application web.		OP-1 / IN-1
2	Le testeur clique sur un lien permettant la modification du comportement de la machine			Module d'Interface Utilisateur	Le testeur arrive sur une page comportement l'ensemble des options de modification du comportement de la machine.		IN-1 / OP-5
3	Le testeur envoie les modifications de comportement de la machine.			Module d'Interface Utilisateur Module E/S	La page de modification du comportement se mets en attente de confirmation du comportement de la machine d'apprentissage.		IN-1 / OP-5
4	Le module d'analyse répercute les modifications sur son comportement en lançant une nouvelle phase d'apprentissage			Module Analytique	Le système exécute une phase complète d'analyse et d'apprentissage afin de corriger son comportement.		OP-3
5	Le module d'analyse envoie une confirmation de la modification de son comportement.			Module Analytique / Module E/S Module d'Interface Utilisateur	La page de modification du comportement affiche le résultat de la modification.		IN-1

Rapport de test			 Testé par :			Le :
Fonctionnalité :			Conformité :			Ergonomie :
 Excellente /  Bonne /  Moyenne /  Faible			 Excellente /  Moyenne /  Faible			 Excellente /  Moyenne /  Faible
Commentaire : / Fiches d’anomalies émises :					Approbation :