Audit n°2
-
SmartLogger

---
Plan
1) L'avancement actuel du projet
2) Changements organisationnels
a) Retours du premier audit
b) Mise en place des méthodes de suivi
c) Le projet SmartLogger en quelques chiffres
3) Plan d'action associé à la 2e itération
4) Prévisions sur l'avancement restant

---
L'avancement actuel du projet
Statut :
Itération n°1
Itération n°2
Itération n°3
Avancement
Temps
Fonctionnalités :
Capacité d'analyse d'un log	Primordial
Système d'alerte par mail/Slack	Primordial
Système de persistance	Primordial
Module de sécurité	Optionnel
Interface de configuration	Optionnel

---
Retours du premier audit
Dans les grandes lignes, il nous fallait :
Améliorer la qualité du suivi de notre développement
Établir un plan d'action
Effectuer une détection plus efficace des risques éventuels

---
Mise en place des méthodes de suivi
Deux nécessités
Suivi journalier des tâches
Suivi hedbomadaire du
développement
Trello
Recueil de données, statistiques

---
Le projet SmartLogger en quelques chiffres
Temps de développement :
Temps
Données
de
référence
Capacité/semaine : 7h/personne
Unité utilisée : 1Jh = 7h
8ème semaine de développement
Capacité : 336h = 42Jh
Temps travaillé : 267h = 38.1 Jh
Temps estimé : 200h = 28.6 Jh
Rendement (travaillé/capacité) : 79.4 %
Pertinence (travaillé/estimé) : 133.5 %
Capacité
Réelle
Estimée

---
Plan d'actions associé
Pour la réalisation de l'itération 2 :
Quoi ?	Qui ?	Où ?	Quand ?	Comment ?	Combien ?	Pourquoi ?
Réaliser le système d'alerte par Slack	Jordan	Domicile, / FAC, / Tout lieu où l'on peut coder.	06/03/2017 / - / 13/03/2017	Développement / de la solution décrite dans le DAL	Machines personnelles	Remplir le besoin sur le système d'alerte
Externaliser les paramètres sur fichiers .properties	Franck, Jordan		06/03/2017 / - / 13/03/2017	Développement / de la solution décrite dans le DAL	Machines personnelles	Faciliter la création future d'une IHM, / Faciliter les procédures de test et de configuration
Améliorer la qualité générale du code	Franck, Nicolas, Grégoire, Camille		Sur toute la durée de l'itération. / 1 fois/semaine mini.	Tests unitaires / Tests d'intégration / Refactoring	Machines personnelles, / Sandbox Saagie	Optimiser les fonctionnalités existantes / Assurer la qualité du code produit
Mettre en place un système de persistance	Nicolas		13/03/2017 / - / 27/03/2017	Développement / de la solution décrite dans le DAL	Machines personnelles, / Serveur Saagie	Remplir le besoin concernant la persistance du système
Date de livraison : 03/04/2017