## PLAN DE DÉVELOPPEMENT

Version :	1.0

Date :	26/01/2017

Rédigé par :	L'équipe SmartLogger

Relu par :	L'équipe SmartLogger

# HISTORIQUE DE LA DOCUMENTATION

Version	Date	Modifications réalisées
0.1	14/12/2016	Création du document
1.0	13/01/17	Restructuration et correctifs
1.1	26/01/17	Refonte des cycles d'itérations et du Gantt + Correctifs mineurs

# Documents applicables et de référence
- Le document de présentation client : SmartLogger.pdf
- Le document de spécification technique du besoin : STB.pdf
- Le document d'architecture du logiciel : DAL.pdf
- Le glossaire associé à la documentation : Glossaire.pdf
- Le diagramme Gantt associé au projet : SmartLogger_Gantt.png

# Contexte du projet
Le projet SmartLogger provient d'un projet pédagogique émanant d'un client externe à l'université, dans un cadre pédagogique de première année de Master Informatique spécialisé Génie Logiciel, sur une période de 6 mois, avec 3 mois sur la documentation puis 3 mois sur le développement.

L'émetteur de ce projet est l'entreprise Saagie spécialisée dans le Big Data, représentée par M.Jonathan GERMOND. Il sera possible d'avoir un soutien technique au travers d'un UX Designer pour aider au développement de l'Interface Utilisateur. Notre professeur référent lors de ce projet est Mme Lina SOUALMIA.

L'objectif poursuivi du projet est de développer un système, permettant d’alerter l'utilisateur sur des données en provenance d'applicatifs défectueux dans l'optique de faciliter leurs correctifs, à l'aide d'un développement AGILE, afin d'assurer, si le produit n'est pas complété pleinement comme nous le souhaiterions, de permettre au client de l'utiliser et de le finaliser si besoin.
Les documents de référence pour le Plan de Développement sont la Spécification Technique du Besoin, ainsi que le Document d'Architecture Logiciel et le Cahier de Recettes.

# Méthodologie de développement
# Méthodologie AGILE
Afin d'organiser notre développement, nous avons décidé de suivre les principes des méthodes AGILE suivante : eXtreme Programming (XP) et Test Driver Development (TDD).

D'une part, nous avons choisi l'eXtreme Programming car la taille de notre équipe s'y apprêtait parfaitement, du fait que les principes de cette méthode consistent notamment à travailler en binôme. De plus, effectuer des rotations permet à toute l'équipe de travailler sur l'ensemble des composants du projet, ce qui fournit à chacun, une connaissance bien plus précise sur les points principaux du projet.
D'autre part, le TDD consiste à guider le développement via la rédaction préliminaire des tests afin de conduire les développeurs dans leurs phases de développement, cela nous assure une certaine qualité du code, à tout moment.

# Conditions d'acception d'un livrable
Afin qu'un livrable puisse être livré au client, celui-ci doit respecter un certain nombre de points, il doit d'une part passer l'ensemble des tests unitaires appliqués aux classes contenue dans le livrable, et d'autre part passer les tests d'intégration afin qu'il n'y est pas de régression au niveau du projet principal.
De plus, une fois le livrable envoyé au client, celui-ci à 3 jours (minimum) pour valider ou non le livrable et nous faire parvenir ces retours quant aux livrables.
# Développement du projet
# Notre projet suivant la méthodologie AGILE, nous avons décidé de partitionner le développement selon les itérations suivantes :
Itération n°1	Durée : 6 semaines	Version 0.1
Schéma d'avancement	Description
	La première itération aura pour but de fournir les fonctionnalités minimales attendues par le projet : / Accepter un log issu d'une requête HTTP externe / Effectuer une analyse prédictive pour déterminer sa criticité / Alerter le personnel de maintenance le cas échéant. / La production issue de cette version disposera alors du mécanisme réel en termes de modules (Analyse + Entrée + Sortie), mais seulement du minimum requis en termes de fonctionnalités afin de pouvoir assurer son rôle. / Ainsi, seule l'alerte par mail sera implémentée, aucun pré-traitement sur les données ne sera effectué, et ce livrable ne sera pas doté de persistance (i.e, sera livré sans sa mémoire : le module de gestion des données).

Itération n°2	Durée : 2 semaines	Version 0.2
Schéma d'avancement	Description
	La deuxième itération consistera à fournir une capacité de persistance au système, en implantant le système de gestion de données. / L'impact de cet apport est double : / Conserver l'ensemble des logs traités et leurs résultats. / Faciliter la transition des données brutes du module d'entrée au module analytique. / De cette manière, le modèle de traitement utilisé par le module d'analyse sera dans la capacité de conserver son comportement bien au-delà de l'utilisation simple : Le but étant que la version 0.2 puisse tourner en temps réel, et reprendre rapidement son activité après un arrêt.

Itération n°3	Durée : 2 semaines	Version 1.0
Schéma d'avancement	Description
	Cette troisième itération devra se clôturer par la production du système final attendu. / Elle se décompose en 2 phases : / Phase n°1 : Consistera dans l'ensemble à produire le module de conversion/vérification dont l'utilité sera de sécuriser l'application des données malveillantes, et de conserver les données inutilisables dans le cas d'une éventuelle ré-exploitation dans le futur. / Phase n°2 : Une phase de test et d'optimisation : l'équipe s'assurera de l'utilisabilité du système et de la présence de toutes les fonctionnalités clients requises. / Cette itération dispose d'un temps de développement moindre par rapport aux itérations précédentes, ce qui permettra de consacrer davantage de temps aux retours du client.

Selon le temps de développement restant à la sortie de la version 1.0, il pourra être envisageable de préparer une version 1.1, en ajoutant des fonctionnalités supplémentaires qui seront définies par le client lui-même, après avoir utilisé l'applicatif. Cela constituerait alors une quatrième itération, dont le détail ne pourrait être décrit à ce jour, mais qui consisterait en une succession d'ajouts mineurs, de correctifs et d'optimisations diverses.
# Organisation et responsabilités
Le mode d'organisation de l'équipe s'appuie sur le modèle suivant :

Chaque membre de l'équipe se verra affecter un poste valable pour l'intégralité du projet.

Répartition des rôles

Rôle	Nom de l'intervenant	Description	Heures de Travail
Chef de Projet	Franck Caron	Le rôle de chef de projet est de maintenir l'organisation de l'équipe et du projet tout au long de celui-ci, il est en contact direct avec le client et le professeur référent.	5
Responsable Technique / Front-End	Khalid Rabou	Le rôle de responsable technique front-end est de collaborer avec les développeurs travaillant sur cette partie du projet afin d'assurer que les technologies sont au mieux utilisées.	5
Responsable Technique / Back-End	Jordan Baudin	Le rôle de responsable technique back-end est de collaborer avec les développeurs travaillant sur cette partie du projet afin d'assurer que les technologies sont au mieux utilisées.	5

Rôle	Nom de l'intervenant	Description	Heure de Travail
Responsable Réalisation	Nicolas Gille	Le rôle de responsable réalisation est s'assurer que chaque membre de l'équipe travaille sur les mêmes outils et les mêmes versions d'outils afin d'éviter tout problème dépendant de ceux-ci.	5
Responsable Qualité	Camille Leplumey	Le responsable qualité est chargé d'écrire et d’exécuter les tests lors des différentes itérations et d'effectuer un retour aux membres de l'équipe afin de corriger un quelconque problème.	5
Responsable Intégration	Grégoire Pommier	Le responsable intégration est chargé de s'assurer du fonctionnement des modules entre eux et de la connexion entre chacune des couches.	5
Responsable Client	Franck Caron	Le responsable client est chargé de s'assurer que le client est au courant de nos avancées et est à l'écoute du client dans le cas où celui-ci souhaiterait ajouter de nouvelles fonctionnalités.	5

# Évaluation du projet et dimensionnement des moyens

Listing organisationnel des tâches

Le GANTT est disponible dans le dossier documentaire du projet (cf SmartLogger_Gantt.png).