## CAHIER DE RECETTE

Version :	1.1

Date :	31/03/17

Rédigé par :	L'équipe SmartLogger

Relu par :	L'équipe SmartLogger

# HISTORIQUE DE LA DOCUMENTATION

Version	Date	Modifications réalisées
0.1	11/12/16	Création
0.2	05/01/17	Modifications de la partie 3. Stratégie de tests
1.0	12/01/17	Correctifs et restructuration du document
1.1	26/01/17	Correction liées aux remarques professorales
1.2	28/03/17	Ajout des procédures de tests sur les itérations 1 et 2.

# Documents applicables et de référence
- Le document de Spécifications Techniques des Besoins : STB.pdf.
- Le document d'architecture du logiciel : DAL.pdf
- Le Glossaire des termes techniques et des acronymes : Glossaire.pdf

# Environnement de test
La plate-forme cible du projet est un serveur Linux, ainsi dans l'optique d'effectuer des tests sur un système le plus proche possible de l'original, nous allons travailler sur des Systèmes Linux uniquement, sachant que les systèmes Microsoft ont été écartés par le client.

Site de réalisation des tests :
- Réalisation des tests sur nos machines personnelles.
- Potentiellement un serveur présent directement sur le site client.
- Utilisation d'un serveur identique à celui du client afin d'avoir un environnement de travail identique pour le produit, en production ou durant son développement.

Configurations matérielles utilisées :
- Système Linux (Fedora, Ubuntu)
- Serveur basé sur un système Linux.
Outils de test mis en œuvre :
JUnit pour les tests unitaires de la partie Java du projet.
Outils de gestion des anomalies :
Utilisation d'un logiciel de Bug Tracker tels que MantisBT ou encore Redmine.
Jeux de données utilisés durant les phases de tests :
- Données de la forme : niveau de criticité – informations importantes
  - niveau de criticité : Valeur numérique permettant d'affilier un niveau de criticité a un format de données précis.
  - Informations importante : Toutes les données traités par le système sont considérés comme importante, c'est pourquoi nous stockons l'ensemble des données sans distinctions.

# Stratégie de test des cas d'utilisation
# Solution de test
# Les solutions de test que nous avons choisi de définir consiste à rédiger les tests en parallèle du développement de notre solution. C'est à dire qu'une partie de l'équipe se chargera de la rédaction et de l'automatisation complètes des tests pendant que la seconde partie de l'équipe se verra attribuer la tâche de développer le contenu de l'itération.
# Cela permettra ensuite, via automatisation des tests de pouvoir rejouer après chaque développement d'itération les tests unitaires de chacun des modules afin d’accélérer le processus de test unitaire, permettant ensuite de passer d'avantage de temps sur la partie Test d'intégration du projet.
# En cas d'anomalie durant le développement, l'utilisation d'un outil de bug tracking permettra de facilement indiquer le problème, comment le reproduire ainsi que d'autres informations complémentaires afin de permettre aux développeurs de la partie de corriger rapidement le problème.
# Réalisation des tests par cas d'utilisation
[UC-001] Fonctionnement principal
Objectif		Vérifier le fonctionnement principal de l'application
Éléments à tester		Réception des données externes / Conversion des données dans le bon format / Vérification de la validité des données / Stockage des données dans la base de données / Analyse du module analytique fonctionnelle / Adaptation du comportement en fonction des résultats / Envoi potentiel d'alertes
Pré-requis		Un serveur fonctionnel, avec une connexion internet permettant de recevoir des flux HTTP depuis d'autres services web.
Initialisation		On lance le script de démarrage de l'application afin qu'elle s'installe toute seule.
Scénarios :
ID	Démarche			Modules	Comportement attendu		Exigences Vérifiées
1	On lance le script de démarrage.			Tous	Le système se lance et le module analytique effectue correctement son travail.		OP-1 / OP-4
Rapport de test			 Testé par :			Le :
Fonctionnalité :			Conformité :			Ergonomie :
 Excellente /  Bonne /  Moyenne /  Faible			 Excellente /  Moyenne /  Faible			 Excellente /  Moyenne /  Faible

[UC-002] Détection de données erronées
Objectif		Vérifier que le système détecte correctement les données erronées.
Éléments à tester		Réception des données externes / Conversion des données dans le bon format / Vérification de la validité des données
Pré-requis		Un serveur fonctionnel, avec une connexion internet permettant de recevoir des flux HTTP depuis d'autres services web / La réception de données erronées depuis le flux HTTP
Initialisation		On envoie des données invalides depuis le flux HTTP
Scénarios :
ID	Démarche			Modules	Comportement attendu		Exigences Vérifiées
1	On envoie des données erronées depuis la vue de l'application ou par le biais d'un flux HTTP			Module E/S	Le système reçoit une donnée depuis l'application elle-même ou depuis un flux HTTP		OP-1 / IN-1
2	Le système traite et convertie le flux en données exploitable			Module C/V	Le système a converti les données dans le format du système		OP-5 / IN-1
3	Le système effectue la vérification des données			Module C/V	Le système vérifie la validité des données et prévient l'utilisateur que les données sont invalides (si celles-ci sont invalides)		OP-5 / IN-1
4	Le système stocke les données afin de les traiter ultérieurement			Module de Gestion des Données	Le système stocke les données dans une base de données dédiée au stockage des données non traitables ou non acceptables		OP-3
5	Le système envoie une alerte à l'utilisateur pour le prévenir d'une donnée erronée			Module E/S	Le système envoie une alerte via un canal choisi		OP-2 / IN-2
Rapport de test			 Testé par :			Le :
Fonctionnalité :			Conformité :			Ergonomie :
 Excellente /  Bonne /  Moyenne /  Faible			 Excellente /  Moyenne /  Faible			 Excellente /  Moyenne /  Faible

[UC-003 Réutilisation des données
Objectif		Vérifier que le système puisse accepter des données utilisateur
Éléments à tester		Réception des données internes / Conversion des données dans le bon format (si nécessaire) / Vérification de la validité des données / Analyse des données / Apprentissage du module analytique / Sauvegarde des données dans la base de données
Pré-requis		Le système doit être opérationnel, l'opérateur doit avoir accès au service web de l'application afin d'envoyer les données à la machine d'apprentissage
Initialisation		L'opérateur se connecte au serveur web via un navigateur web, et possède un jeu de données qu'il souhaite envoyer à la machine
Scénarios :
ID	Démarche			Modules	Comportement attendu		Exigences Vérifiées
1	On se connecte au système depuis un navigateur web et la page principal de l'application s'ouvre			Module d'Interface Utilisateur	L'application web s'ouvre et l'opérateur se retrouve sur la page principal de l'application web		OP-1 / IN-1 / IN-3
2	L'opérateur clique sur un lien permettant d'afficher la page des données qu'il souhaite refaire traiter par le système			Module d'Interface Utilisateur	L'application web affiche une page contenant les données que le système peut traiter afin que celui-ci les traite à nouveau		OP-5 / IN-1 / IN-3
3	L'opérateur choisit les données qu'il souhaite refaire travailler au système			Module d'Interface Utilisateur	L'opérateur choisit les données qu'il souhaite faire traiter à nouveau par le système		OP-5 / IN-1 / IN-3
4	Le système reçoit les données a retravailler			Module de C/V	Le système reçoit les données a retravailler pour modifier son comportement ou ajouter de nouveaux flux d'entrée		OP-5
5	Le système effectue l'analyse des données afin de modifier son comportement ou d'apprendre de nouveaux flux d'entrée			Module Analytique	Le système exécute l'analyse des données que lui envoie l'opérateur de l'application		OP-5
6	Le système apprend des données reçues			Module Analytique	Le système apprend, des nouvelles données reçues, et modifie son comportement en conséquence		OP-2
7	Le système sauvegarde les modification de son comportement dans la base de données correspondante			Module de Gestion des Données	Le système stocke la modification de son comportement dans la base de données correspondante		OP-3
Rapport de test			 Testé par :			Le :
Fonctionnalité :			Conformité :			Ergonomie :
 Excellente /  Bonne /  Moyenne /  Faible			 Excellente /  Moyenne /  Faible			 Excellente /  Moyenne /  Faible

[UC-004] Entraînement du système
Objectif		Vérifier que le système puisse être entraîné depuis l'application web par un entraîneur.
Éléments à tester		Réception des données internes / Conversion des données dans le bon format / Vérification des données valides / Analyse des données / Apprentissage du module analytique / Sauvegarde des données dans la base de données / Affichage des résultats du traitement sur l'application web
Pré-requis		Le système doit être opérationnel, l'opérateur doit avoir accès au service web de l'application afin d'envoyer les données à la machine d'apprentissage
Initialisation		L'opérateur se connecte au serveur web via un navigateur web, et possède un jeu de données qu'il souhaite envoyer à la machine
Scénarios :
ID	Démarche			Modules	Comportement attendu		Exigences Vérifiées
1	On se connecte au système depuis un navigateur web et la page principal de l'application s'ouvre			Module d'Interface Utilisateur	L'application web s'ouvre et l'opérateur se retrouve sur la page principal de l'application web		OP-1 / IN-1 / IN-3
2	L’entraîneur clique sur un lien permettant d'afficher la page d'envoi de jeux de données			Module d'Interface Utilisateur	L'application web affiche une page permettant à l’entraîneur d'envoyer des jeux de données		OP-5 / IN-1 / IN-3
3	L'opérateur prépare les jeux de données à envoyer et les envoie depuis l'application web			Module d'Interface, Utilisateur / Module E/S	L'opérateur envoie les données qu'il souhaite faire traiter par le système		OP-5 / IN-1 / IN-3
4	Le système traite et convertie le flux en données exploitables			Module de C/V	Le système a converti les données dans le format du système		OP-5
5	Le système effectue la vérification des données			Module de C/V	Le système vérifie la validité des données et prévient l'utilisateur que les données sont invalides (si celles-ci sont invalides)		OP-5
6	Le système effectue l'analyse des données afin de modifier son comportement ou d'apprendre de nouveaux flux d'entrée			Module Analytique	Le système exécute l'analyse des données que lui envoie l'opérateur de l'application		OP-5
7	Le système sauvegarde les modifications de son comportement dans la base de données correspondante			Module de Gestion des Données	Le système stocke la / modification de son comportement dans la base de données correspondante		OP-3
Rapport de test			 Testé par :			Le :
Fonctionnalité :			Conformité :			Ergonomie :
 Excellente /  Bonne /  Moyenne /  Faible			 Excellente /  Moyenne /  Faible			 Excellente /  Moyenne /  Faible

[UC-005] Consultation des données
Objectif		Vérifier qu'un utilisateur puisse consulter les données du module analytique
Éléments à tester		Accès au système depuis un navigateur web / Consulter l'état de la base de données
Pré-requis		Le système doit être en fonctionnement / Un navigateur web est requis, ainsi que la présence de la base de données
Initialisation		On se connecte à l'application depuis un navigateur web présente dans le même réseau interne
Scénarios :
ID	Démarche			Modules	Comportement attendu		Exigences Vérifiées
1	On se connecte au système depuis un navigateur web et la page principal de l'application s'ouvre			Module d'Interface Utilisateur	L'application web s'ouvre et l'opérateur se retrouve sur la page principal de l'application web		OP-1 / IN-1 / IN-3
2	L’entraîneur clique sur un lien affichant les données			Module d'Interface Utilisateur	L’entraîneur arrive sur la page de consultation des différentes tables		OP-5 / IN-1 / IN-3
3	L’entraîneur choisit les données qu'il souhaite consulter depuis une liste			Module d'Interface Utilisateur	L’entraîneur choisit les données et la page charge le contenu à afficher		OP-5 / IN-1 / IN-3
4	Le système interroge la table mentionnée ci-dessus			Module E/S, Module de Gestion des Données	Le système consulte la base de donnée souhaitée par l’entraîneur		OP-3
5	Le système renvoie le contenu de la table			Module d'E/S	Le système renvoie le résultat de la requête vers la page de consultation		OP-3
6	Le résultat est affiché sur la page de consultation			Module d'Interface Utilisateur	La page affiche le contenu de la table		OP-3 / IN-3
Rapport de test			 Testé par :			Le :
Fonctionnalité :			Conformité :			Ergonomie :
 Excellente /  Bonne /  Moyenne /  Faible			 Excellente /  Moyenne /  Faible			 Excellente /  Moyenne /  Faible

[UC-006] Ajustement du comportement
Objectif		Vérifier que le système détecte correctement les données erronées
Éléments à tester		Réception des données externes / Conversion des données dans le bon format / Vérification des données valides
Pré-requis		Un serveur fonctionnel, avec une connexion internet permettant de recevoir des flux HTTP depuis d'autres services web / La réception de données erronées depuis le flux HTTP
Initialisation		On se connecte à l'application depuis un navigateur web présent dans le même réseau interne
Scénarios :
ID	Démarche			Modules	Comportement attendu		Exigences Vérifiées
1	On se connecte au système depuis un navigateur web et la page principal de l'application s'ouvre			Module d'Interface Utilisateur	L'application web s'ouvre et l'opérateur se retrouve sur la page principal de l'application web		OP-1 / IN-1 / IN-3
2	Le testeur clique sur un lien permettant la modification du comportement de la machine			Module d'Interface Utilisateur	Le testeur arrive sur une page comportant l'ensemble des options de modification du comportement de la machine		OP-5 / IN-1 / IN-3
3	Le testeur envoie les modifications de comportement de la machine			Module d'Interface, Utilisateur Module E/S	La page de modification du comportement se met en attente de confirmation du comportement de la machine d'apprentissage		OP-5 / IN-1 / IN-3
4	Le module d'analyse répercute les modifications sur son comportement en lançant une nouvelle phase d'apprentissage			Module Analytique	Le système exécute une phase complète d'analyse et d'apprentissage afin de corriger son comportement.		OP-3
5	Le module d'analyse envoie une confirmation de la modification de son comportement			Module Analytique, / Module E/S, Module d'Interface Utilisateur	La page de modification du comportement affiche le résultat de la modification		IN-1 / IN-3
Rapport de test			 Testé par :			Le :
Fonctionnalité :			Conformité :			Ergonomie :
 Excellente /  Bonne /  Moyenne /  Faible			 Excellente /  Moyenne /  Faible			 Excellente /  Moyenne /  Faible

# Stratégie de test des itérations produites
# Cette partie va détailler les différentes méthodes/outils de test, qui ont été mis en place afin de s'assurer de la qualité des fonctionnalités produites à la fin d'une itération.
# Afin d'éviter tout phénomène de régression lors du développement, le pré-requis de toute validation d'une itération consistera à répéter les tests associés aux itérations précédentes. L'exécution de ces procédures de test, seront conçues par les différents membres de l'équipe, dont la supervision sera assurée par le responsable qualité.
Itération n°1
Objectif		Vérifier que le système réalise la fonctionnalité minimale : assurer l'analyse d'un log reçu depuis une requête HTTP.
Éléments à tester		Lecture des données externes issue d'une requête HTTP. / Capacité d'alerte par mail / Comportement d'analyse du système
Scénarios :
ID	Classe de test	Démarche	Ce qui est vérifié
1	SmartAnalyserBenchmark.	Tester les performance du module analytique.	Le temps que mets différants algorithmes de classication à traiter n logs, ainsi que leur précision.
2	SmartAnalyserTest	Tester le bon fonctionnement du module analytique, notament vis à vis de la sémentique.	Majoritaire, il est vérifier que le module traite correctement toutes les entrées possiblent, notement les erronées.
3	LogParserTest	Tester que le fonctionement du parser.	Que le parser traite correctement les donnée, et réagit bien si elles sont erronées.
4	LogBatchTest	Tester le fonctionnement de l'objet LogBatch.	Il est testé le fonctionnement du batch en général, qu'aucune donnée n'est perdue, que les accès concurents ne posent pas problème.
5	InputManagerTest	Tester le module d'entrée	Il est tester : / Le comportement normal. / La montée en charge. / Le cas de requète incorecte
6	MailNotifierTest	Tester le module de sortie	Il est testé qu'un mail envoyer arrive bien au destinataire
7	SmartLoggerTestIntegartionM_I	Tester l'integration du module d'entrée et du module analytique	Il est tester que des logs envoyés par requètes HTTP sont bien traiter par le module analytique
8	SmartLoggerTestIntegartionM_I_O	Tester l'integration du module d'entrée, du module analytique et du module de sortie (Mail)	Il est tester que des logs envoyés par requètes HTTP génèrent bien de alertes envoyées par mail, si ils sont critiques

Itération n°2
Objectif		Assurer la persistance du système et améliorer les fonctionnalités existantes
Éléments à tester		Communication entre le SGBD distant et l'applicatif / Capacité d'alerte par canal Slack / Intégration des paramètres sous forme de fichiers .properties
Scénarios :
ID	Classe de test	Démarche	Ce qui est vérifié
1	SlackSenderTest	Tester unitairement le module de sortie utilisant Slack	Il est testé qu'un message vers Slack est envoyé ainsi que l'API communique bien avec le Slack utilisé par l'équipe.
2	PropertiesManagerTest	Tester unitairement le gestionnaire de .properties	Il est vérifié qu'un fichier est créé s'il n'est pas présent, que la sauvegarde inscrit dans le fichier et que les données sont bien chargées en local.
3
4
5