Soutenance de projet annuel
-
SmartLogger

---
Plan
1) Présentation du projet
a) Description succincte
b) Solution réalisée
2) L'aspect organisationnel
a) Budget projet et organisation
b) Engagements sur l'organisation et la qualité
c) Difficultés rencontrées et solutions appliquées
3) Nos retours sur l'expérience SmartLogger
a) Alternatives de développement
b) Apports du projet

---
Présentation du projet
Description succincte
Schéma de fonctionnement
Applicatif
SmartLogger
Apprentissage
Envoi d'un log
Interactions
Levée d'une alerte
Analyse
Mail, Slack
Opérateur
En une phrase, SmartLogger doit...
Alerter l'utilisateur sur des données en provenance d'applicatifs défectueux, dans l'optique de faciliter leurs correctifs

---
L'aspect organisationnel
Budget projet et organisation
Burn-down du projet SmartLogger
Semaines
Charge en heures
Budget projet alloué
Séparation du développement en
3 itérations
Burn-down du projet SmartLogger
Semaines
Charge en heures

---
L'aspect organisationnel
Budget projet et organisation
Itérations
Burn-Down de la 1ère itération
Semaines
Charge en heures
Burn-down de la 3ème itération
Semaines
Charge en heures
Burn-Down de la 1ère itération
Semaines
Charge en heures
Burn-down de la 2nde itération
Semaines
Charge en heures

---
L'aspect organisationnel
Engagements sur l'organisation et la qualité
De la qualité ? Pourquoi ?
Couverture de code :
Evolution de la couverture
Dates
Couverture en %
La robustesse
La maintenablilté
La conformité
La fiabilité
Et le TDD ?

---
L'aspect organisationnel
Engagements sur l'organisation et la qualité
Stratégies de tests :
Frameworks utilisés :
Unitaire
Intégration
Montée en charge
Performances
Comportementaux

---
L'aspect organisationnel
Engagements sur l'organisation et la qualité
Résultats finaux concernant la stratégie de tests :
Module	Couverture	Taux de passage	Acceptation
Analytique	100,00%	100,00%	Oui
Entrée	100,00%	100,00%	Oui
Sortie	100,00%	100,00%	Oui
Utilitaire	100,00%	100,00%	Oui
Persistance	90,00%	90,00%	Oui
Interface	90,00%	100,00%	Oui

---
Nos retours sur l'expérience SmartLogger
Alternatives de développement
Choix organisationnels possibles :
Améliorations possibles :
Opter pour du TDD
Opter pour du TDD
Processus qualité, répartition améliorée, coût de développement des tests
Améliorer le suivi de chacun
Précision accrue, réduction des temps de tâches, réduction des retards.
Organiser des sprints collectifs
Team building, communication accrue

---
Nos retours sur l'expérience SmartLogger
Alternatives de développement
Choix organisationnels possibles :
Améliorations possibles :
Opter pour du TDD
Utiliser plus l'existant
Coût de développement des tests,
maintenabilité, extensibilité
Baser le service sur Spring
Construction du service accéléré, gestion auto. de la persistance
Repenser le déploiement
Team building, communication accrue

---
Nos retours sur l'expérience SmartLogger
Apports du projet
Organisation d'équipe
Cas métier concret
Apports
Compétences
de programmation
Stratégie qualité
Familiarisation avec
les frameworks
Intervenants extérieurs